1. 更新客户端电子标签读取器驱动. 5人天
2. 开发过磅时验证车辆是否空车刷卡验证业务. 5人天
3. 开发空车刷卡和抓拍业务的服务中间件. 10人天